## Slide 2: Projectmanagement

## Slide 3: Fase 1: startfase - initiatie
Notes: Beschrijving van het probleem OF de opportuniteit
Verduidelijking van de doelstelling(en) en de scope

## Slide 4: Fase 1: startfase - initiatie
Notes: Beschrijving van het probleem OF de opportuniteit
Verduidelijking van de doelstelling(en) en de scope

## Slide 5: Fase 2: startfase - opstart
Notes: Opstellen van een projectfiche en realistische planning
Officiële validatie om het project uit te voeren (+ toewijzing van de nodige middelen)

## Slide 6: Fase 2: startfase - opstart
Notes: Opstellen van een projectfiche en realistische planning
Officiële validatie om het project uit te voeren (+ toewijzing van de nodige middelen)

## Slide 7: Fase 3: uitvoeringsfase - ontwerp
Notes: Uitvoeringsfase design:
Opzetten van een projectstructuur / projectorganisatie
Uittekenen en validatie van de oplossing
Uitvoeringsfase bouw:
De winkel draaiend houden
Invoering van de nieuwe oplossing
Nice to know: wanneer het project moeizaam loopt in deze fase, komt dit vermoedelijk door onvoldoende tijd te hebben gespendeerd aan de opstartfase (of dingen over het hoofd gezien)

## Slide 8: Fase 3: uitvoeringsfase - ontwerp
Notes: Uitvoeringsfase design:
Opzetten van een projectstructuur / projectorganisatie
Uittekenen en validatie van de oplossing
Uitvoeringsfase bouw:
De winkel draaiend houden
Invoering van de nieuwe oplossing
Nice to know: wanneer het project moeizaam loopt in deze fase, komt dit vermoedelijk door onvoldoende tijd te hebben gespendeerd aan de opstartfase (of dingen over het hoofd gezien)

## Slide 9: Fase 3: uitvoeringsfase - bouwen

## Slide 10: Fase 3: uitvoeringsfase - bouwen

## Slide 11: Fase 4: afsluitfase - consolidatie
Notes: Overdracht naar permanente organisatie
Formaliseren van permanente verbetering

## Slide 12: Fase 4: afsluitfase - consolidatie
Notes: Overdracht naar permanente organisatie
Formaliseren van permanente verbetering

## Slide 13: Fase 5: afsluitfase – evaluatie en bedanken
Notes: Evalueren van de resultaten en projectwerking
Officieel afsluiten van het project

## Slide 14: Fase 5: afsluitfase – evaluatie en bedanken
Notes: Evalueren van de resultaten en projectwerking
Officieel afsluiten van het project

## Slide 15: Verschillende rollen in het projectmanagement

## Slide 16: Rol van de projectleider
De projectleider coördineert en leidt het project, en dus het projectteam. Hij zorgt er voor dat iedereen in het project zijn/haar taken uitvoert.
Taken
  Vragen stellen bij onduidelijkheid
  (positieve) feedback geven
  Duidelijke opdrachten geven
  Projectmedewerkers helpen bij oplossingen
  Operationele beslissingen nemen
  Consequenties benoemen van beslissingen
  Overleg met opdrachtgever / projectpromotor
  Stakeholdermanagement
  Managen van de uitvoering van het project binnen de afgesproken scope, timing en middelen
  Naar sponsor/stuurgroep escaleren bij grote wijzigingen van scope, timing en middelen

## Slide 17: Rol van de projectpromotor (sponsor)
De projectsponsor is in het project de "leidinggevende" van de projectleider. Hij volgt op, maar helpt ook waar nodig.
Taken
  Vragen stellen bij onduidelijkheid
  Het project verdedigen bij de stuurgroep/directie
  Beslissen (of voorbereiden voor stuurgroep)
  Meewerken aan oplossingen wanneer die de projectleider overstijgen
  Kwaliteit opvolgen (voldoet dit aan eisen van directie?)

## Slide 18: Rol van de projectmedewerker
De projectmedewerker is een expert die inhoudelijk bijdraagt aan het project. Alle projectmedewerkers (incl. projectleider) samen vormen het projectteam
Taken
  Vragen stellen bij onduidelijkheid
  Concrete inhoudelijke taken uitvoeren (tegen vooropgestelde deadline)

## Slide 19: Rol van de stuurgroep
De stuurgroep is het hoogste beslissingsorgaan van een project. Deze groep van stakeholders volgt op en beslist
Taken
  Duidelijk aangeven wat de verwachtingen zijn
  Kritische succesfactoren in orde brengen
  Beslissen
  Status opvolgen